Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Departamento de Engenharia de Electrónica e Telecomunicações e de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações

Relatório Intermédio de Projeto

API de comunicação para smart tool cabinets

| Unidade curricular | Projeto - LEIRT |
| --- | --- |
| Aluno | Ricardo Nobre (48713) |
| Orientadores | Tiago Dias e Carlos Gonçalves |
| Ano letivo | 2025/2026 |

Lisboa, maio de 2026

Índice

1.	Introdução	1

2.	Enquadramento e delimitação do problema	2

3.	Requisitos	3

4.	Abordagem técnica da solução	4

5.	Especificação da API	5

6.	Modelo de dados	7

7.	Estado atual do desenvolvimento	8

8.	Calendarização atualizada e ponto de situação	9

9.	Próximos passos até ao relatório final	10

10.	Conclusão	11

# Introdução

Este relatório intermédio dá continuidade ao relatório inicial do projeto “API de comunicação para smart tool cabinets”, desenvolvido no âmbito da unidade curricular Projeto da Licenciatura em Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações. O objetivo geral mantém-se centrado na definição de uma API central para smart tool cabinets, capaz de suportar a comunicação entre os armários inteligentes e o sistema central, bem como o registo consistente das operações relevantes.

Desde o relatório inicial, o trabalho avançou sobretudo na delimitação do problema, na organização dos requisitos, na especificação da API e na preparação da documentação técnica de apoio. A abordagem atual é API-first, em que a interface de comunicação e a respetiva especificação técnica são os principais objetivos do trabalho a desenvolver na fase seguinte.

Este realtório descreve os requisitos que orientam a API, sintetiza a abordagem técnica adotada, apresenta a especificação dos endpoints principais, descreve o modelo de dados essencial e identifica o estado atual do desenvolvimento. Por fim, é atualizada a calendarização do trabalho e são indicados os próximos passos até ao relatório final.

# Enquadramento e delimitação do problema

O projeto enquadra-se no desenvolvimento de um sistema central para gestão e monitorização de smart tool cabinets utilizados em contextos onde é necessário acompanhar a utilização de ferramentas e manter rastreabilidade das operações realizadas. A componente tratada neste trabalho incide sobre a comunicação entre os armários e o sistema central, através de uma API que permita autenticar armários e operadores, receber leituras de inventário, registar eventos e expor informação sobre o estado de custódia das ferramentas.

No relatório inicial, o problema encontrava-se ainda descrito com maior proximidade ao conceito de sessão de armário e à validação do fecho físico com eventual recusa em caso de ausência de ferramentas. Com a evolução do estudo e com o feedback recebido nas reuniões de acompanhamento, essa visão foi ajustada: o armário fecha sempre fisicamente, cabendo à API registar os factos operacionais, calcular o resultado do processamento e disponibilizar informação para posterior análise ou resolução.

O foco principal é a API de comunicação, a especificação do backend que a deverá suportar, o modelo de dados essencial e a validação conceptual do fluxo principal. Não se pretende modelar todos os processos internos da empresa, construir uma interface de gestão completa, desenvolver análise histórica avançada ou representar variações de hardware que não sejam necessárias para a especificação da API.

| Incluído nesta fase | Possível evolução futura |
| --- | --- |
| Definição da API principal de comunicação | Painéis de visualização e análise histórica |
| Modelo de backend e persistência essencial | Extensões de hardware com múltiplas gavetas |
| Fluxo de acesso, snapshots e close | Integrações externas avançadas |
| Custódia por operador e pendências | Reforço avançado de segurança e auditoria |

# Requisitos

Os requisitos definidos resultam do funcionamento esperado da API e da necessidade de manter o projeto tecnicamente focado. Procurou-se estabelecer um conjunto de requisitos suficientemente claro para orientar a especificação e a futura implementação, evitando complexidade que não seja necessária para a entrega intermédia.

  - Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF1 | Autenticação do armário | A API deve permitir que o armário se autentique antes de enviar pedidos operacionais. |
| RF2 | Autenticação do operador | A API deve validar a identidade do operador por PIN ou NFC no contexto do armário. |
| RF3 | Abertura de acesso ao armário | A API deve criar um CabinetAccess para representar uma interação local curta com o armário. |
| RF4 | Registo de snapshots | A API deve receber leituras BEFORE e AFTER para permitir calcular alterações no estado das ferramentas. |
| RF5 | Fecho com resultado operacional | O endpoint de close deve encerrar o acesso e devolver um operationalResult, sem bloquear o fecho físico do armário. |
| RF6 | Atualização da custódia | O delta entre snapshots deve criar ou encerrar ToolAssignments, representando retirada ou devolução de ferramentas. |
| RF7 | Verificação de fim do dia | A API deve indicar se o operador mantém ferramentas pendentes no final do período de trabalho. |
| RF8 | Resolução de supervisor | Quando existirem pendências, a API deve permitir o registo de reasonCode, reportText e allowExit. |
| RF9 | Rastreabilidade mínima | A API deve manter registos suficientes para reconstruir operações relevantes. |

  - Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Clareza do contrato | Os endpoints, payloads e responses devem estar documentados de forma consistente em OpenAPI. |
| RNF2 | Consistência dos dados | Os identificadores das ferramentas e os estados de custódia devem evitar ambiguidades. |
| RNF3 | Rastreabilidade | As operações relevantes devem poder ser reconstruídas através de eventos, atribuições e resoluções. |
| RNF4 | Segurança base | Os endpoints devem distinguir pedidos de armário, operador, supervisor e administração. |
| RNF5 | Testabilidade | O fluxo principal deve ser demonstrável através de requests HTTP e responses verificáveis. |

# Abordagem técnica da solução

A solução proposta organiza-se em torno de uma API central, a desenvolver em Java e Spring Boot. O armário inteligente atua como cliente da API, enviando pedidos relativos à sua autenticação, à autenticação do operador, à abertura do acesso operacional, aos snapshots de inventário, aos eventos técnicos e ao fecho do acesso. O backend deverá processar esses pedidos, aplicar as validações principais e persistir o estado relevante na base de dados.

A organização atual separa os principais conceitos do domínio de forma mais precisa do que a proposta inicial. O conceito de CabinetAccess representa a interação local com o armário; ToolAssignment representa o estado de custódia da ferramenta por operador; SupervisorResolution formaliza uma decisão humana quando existem pendências; e AuditLog mantém rastreabilidade transversal das ações relevantes.

| Componente | Papel no projeto |
| --- | --- |
| Armário inteligente | Cliente previsto da API; envia autenticação, snapshots, eventos e pedidos de close. |
| API/backend previsto | Recebe requests, aplica validações, calcula o estado operacional e expõe endpoints de consulta. |
| Base de dados prevista | Deve persistir armários, utilizadores, ferramentas, acessos, snapshots, atribuições, resoluções e eventos. |
| OpenAPI/Swagger | Documenta o contrato da API e serve de referência técnica para requests e responses. |
| Auditoria | Deve registar ações relevantes para rastreabilidade, sem substituir a decisão formal do supervisor. |

# Especificação da API

A API foi organizada por blocos funcionais, separando os pedidos realizados pelo armário, as consultas associadas ao operador, as decisões do supervisor e os endpoints administrativos mínimos necessários para preparação dos dados e futura demonstração.

O contrato técnico é descrito em OpenAPI, permitindo documentar endpoints, payloads, respostas, esquemas de segurança e estruturas de dados. No relatório, a especificação é apresentada de forma explicativa, destacando o objetivo de cada endpoint e a semântica operacional do fluxo principal.

| Bloco | Endpoint | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Device | POST /api/device/auth | Autenticar o armário antes de operar. |
| Device | POST /api/device/operator-auth | Validar o operador por PIN ou NFC. |
| Device | POST /api/device/cabinet-accesses | Criar um acesso operacional local ao armário. |
| Device | POST /api/device/cabinet-accesses/{id}/snapshots | Registar snapshot BEFORE/AFTER para cálculo de delta. |
| Device | POST /api/device/cabinet-accesses/{id}/close | Fechar o acesso e devolver resultado operacional. |
| Device | POST /api/device/cabinet-events | Registar eventos técnicos relevantes do armário. |
| Operator | GET /api/operators/{operatorId}/tool-assignments | Consultar o estado de custódia do operador. |
| Operator | GET /api/operators/{operatorId}/end-of-day-check | Verificar pendências no fim do dia. |
| Supervisor | POST /api/supervisor/resolutions | Registar decisão formal do supervisor. |
| Supervisor | GET /api/supervisor/resolutions | Consultar resoluções registadas. |
| Admin | POST /api/admin/cabinets | Criar dados técnicos mínimos de armários para operação e demonstração. |
| Admin | POST /api/admin/tools | Criar dados técnicos mínimos de ferramentas para operação e demonstração. |
| Admin | POST /api/admin/users | Criar dados técnicos mínimos de utilizadores para operação e demonstração. |

  - Semântica operacional do close

O endpoint de close não representa uma autorização para o armário fechar fisicamente. O armário fecha sempre. A finalidade deste endpoint é encerrar o CabinetAccess e devolver um resultado operacional calculado a partir do delta entre os snapshots BEFORE e AFTER.

Esta opção evita que a API seja responsável por resolver fisicamente situações de falta de ferramentas. A API comunica o estado operacional, atualiza a custódia e mantém rastreabilidade. Quando uma ferramenta permanece por devolver, essa situação pode ser consultada no fim do dia e, se necessário, formalizada por uma resolução de supervisor.

  - Tipos de pedidos e respostas previstos

Esta subsecção identifica os principais tipos de pedidos e respostas que representam o fluxo funcional da API: autenticação do armário, autenticação do operador, abertura de CabinetAccess, registo de snapshots, close e SupervisorResolution. A sua apresentação serve de base à implementação futura, permitindo verificar se os pedidos e as respostas previstos na especificação são suficientes para suportar o comportamento esperado do sistema.

| Exemplo | Elemento demonstrado |
| --- | --- |
| Autenticação do armário | Autenticação prevista do armário e emissão de token temporário. |
| Autenticação do operador | Separação entre autenticação do operador e abertura do acesso. |
| Snapshot BEFORE/AFTER | Registo do estado observado do armário para cálculo de delta. |
| Close | Resposta esperada com operationalResult e contadores operacionais. |
| SupervisorResolution | Registo humano previsto de reasonCode, reportText e allowExit. |

# Modelo de dados

Este modelo de dados foi defenido de modo a garantir que cada endpoint possui uma base persistente coerente e que os principais estados do fluxo possam ser consultados e auditados.

As entidades principais incluem Cabinet, AppUser, Tool, CabinetAccess, InventorySnapshot, ToolAssignment, SupervisorResolution, CabinetEvent e AuditLog. A entidade ToolAssignment é particularmente relevante, pois representa o estado de custódia da ferramenta por operador, permitindo distinguir ferramentas ativas, devolvidas, pendentes de revisão ou resolvidas.

| Entidade | Função no modelo |
| --- | --- |
| cabinet | Representa o armário, identificado por code e credenciais técnicas. |
| app_user | Representa operadores, supervisores e administradores. |
| tool | Representa ferramentas RFID, com tag_code único, type_code e serial_number opcional. |
| cabinet_access | Representa a interação local curta entre operador e o armário. |
| inventory_snapshot | Guarda leituras BEFORE, AFTER ou EXTRA enviadas pelo armário. |
| tool_assignment | Representa a custódia de ferramenta por operador e o respetivo estado. |
| supervisor_resolution | Formaliza a decisão humana sobre pendências ou ocorrências. |
| supervisor_resolution_assignment | Relaciona resoluções de supervisor com as atribuições abrangidas. |
| cabinet_event | Regista eventos técnicos relevantes do armário. |
| audit_log | Guarda registos transversais de ações relevantes para rastreabilidade. |

# Estado atual do desenvolvimento

À data deste relatório intermédio, o trabalho realizado encontra-se concentrado na definição e organização dos ficheiros de especificação e documentação que irão orientar a implementação do backend, nomeadamente documentação em Markdown, especificação OpenAPI em YAML, descrição dos workflows, regras de domínio, modelo de dados essencial e identificação dos endpoints principais da API.

Esta documentação técnica permite estabelecer o comportamento esperado do sistema: autenticação do armário, autenticação do operador, abertura de CabinetAccess, submissão de snapshots, close com operationalResult, consulta de custódia, end-of-day-check e registo de SupervisorResolution. A criação e atualização de ToolAssignment, bem como as transições de estado entre ACTIVE, RETURNED, PENDING_REVIEW e RESOLVED, encontram-se especificadas ao nível da API e do modelo de dados, mas ainda não implementadas em código.

O estado atual é, por isso, adequado para uma entrega intermédia centrada na especificação e no planeamento técnico da API. A fase seguinte deverá transformar esta base documental em implementação funcional, com especial atenção à validação dos endpoints, ao tratamento de erros, aos mecanismos de segurança e à criação de testes automáticos.

  - Validação e limitações atuais

A validação existente é, por enquanto, documental e centrada na consistência entre os diferentes elementos de especificação. Foram alinhados os principais ficheiros técnicos, incluindo a descrição OpenAPI, os workflows, as regras de domínio e o modelo de dados essencial.

Os mecanismos de segurança estão especificados ao nível do contrato e da documentação, distinguindo pedidos de armário, operador, supervisor e administração. A validação efetiva desses mecanismos deverá ser implementada e reforçada na fase seguinte.

Na fase de implementação deverão ser definidos com maior detalhe o tratamento das credenciais, a autenticação por perfis e a gestão de PINs. O tratamento de erros e as mensagens encontram-se definidos de forma preliminar e deverão ser consolidados à medida que os serviços e endpoints forem implementados. A cobertura de testes automáticos deverá ser desenvolvida após a criação dos componentes principais da API.

# Calendarização atualizada e ponto de situação

O planeamento inicial previa uma primeira fase de análise e definição de entidades, seguida da especificação da API e do modelo de dados, e posteriormente da implementação do backend. No ponto de situação atual, a análise do funcionamento, a delimitação do âmbito, a especificação da API e o modelo de dados essencial encontram-se mais maduros do que no relatório inicial. A implementação de código não foi ainda iniciada e passa a constituir a prioridade da fase seguinte, mantendo-se enquadrada no período de trabalho previsto para maio.

A seguinte tabela apresenta a calendarização revista. A implementação do backend surge concentrada em maio, uma vez que, até à entrega intermédia, o trabalho realizado incide sobretudo na especificação, na documentação e na preparação da implementação.

| Tarefa | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise do funcionamento do sistema e definição das entidades principais | X |  |  |  |  |
| Especificação da API e do modelo de dados | X | X |  |  |  |
| Documentação OpenAPI |  | X | X |  |  |
| Implementação do backend |  |  | X |  |  |
| Implementação do simulador |  |  | X |  |  |
| Testes unitários e de integração |  |  | X | X |  |
| Integração, correções e estabilização |  |  |  | X |  |
| Relatório final e preparação da apresentação |  |  |  | X | X |

| Área | Ponto de situação | Ação seguinte |
| --- | --- | --- |
| Análise do funcionamento e entidades | Consolidada para o intermédio | Manter apenas ajustes pontuais decorrentes de feedback. |
| Especificação da API e modelo de dados | Consolidada ao nível documental | Utilizar OpenAPI como referência e completar exemplos. |
| Implementação do backend | Por iniciar no código | Implementar os endpoints principais a partir do contrato especificado. |
| Documentação OpenAPI | Alinhada com o contrato atual | Completar exemplos e rever consistência durante a implementação. |
| Simulador | Previsto para a fase seguinte, após estabilização da especificação da API | Desenvolver uma versão inicial compatível com a API, orientada à demonstração e validação do fluxo principal. |
| Testes e validação | Por iniciar sobre código | Adicionar testes de serviços, API e fluxo fim-a-fim após implementação. |
| Integração e estabilização | Por desenvolver | Consolidar após a implementação dos componentes principais. |

# Próximos passos até ao relatório final

Após a entrega intermédia, o trabalho deverá concentrar-se na implementação do contrato já especificado. A API encontra-se suficientemente estabilizada ao nível documental para servir de base às seguintes fases, pelo que o foco deverá passar para desenvolvimento, validação, testes e demonstração.

As prioridades até ao relatório final são: implementar os endpoints principais, reforçar a cobertura de testes, definir mecanismos de segurança mais robustos, estabilizar o tratamento de erros, completar a documentação técnica, preparar exemplos de utilização e iniciar o desenvolvimento de uma versão inicial do simulador, compatível com a API especificada, orientada à demonstração e validação do fluxo principal. A eventual utilização de Docker Compose e outras formas de empacotamento mantém-se como parte da estabilização final do projeto.

- Implementar e validar os serviços e endpoints principais da API.

- Definir e implementar mecanismos de autenticação e autorização por perfil.

- Refinar o tratamento de erros e os códigos de resposta da API.

- Produzir evidências de validação fim-a-fim com pedidos e respostas reais.

- Atualizar a documentação técnica com exemplos completos de utilização.

- Desenvolver uma versão inicial do simulador compatível com a API, após estabilização dos endpoints principais.

# Conclusão

O trabalho desenvolvido desde o relatório inicial permitiu consolidar o projeto em torno de uma abordagem API-first, mais adequada ao âmbito da unidade curricular e ao objetivo técnico definido. A delimitação atual evita a dispersão por funcionalidades acessórias e concentra o relatório intermédio na especificação do contrato da API de comunicação para smart tool cabinets.

A evolução mais relevante verificou-se na clarificação do fluxo principal, na definição dos requisitos que moldam a API e na estabilização do modelo de dados essencial. O projeto dispõe atualmente de uma base documental e contratual consistente, que permite avançar para a implementação com uma orientação técnica mais clara.

A fase seguinte deverá incidir no desenvolvimento e validação da solução. A prioridade passará pela implementação do backend, pela produção de evidências de funcionamento, pela criação de testes, pelo reforço dos mecanismos de segurança, pela preparação de uma versão inicial do simulador e pela estabilização da documentação técnica. Desta forma, o relatório intermédio cumpre a função de apresentar uma evolução clara face ao relatório inicial e de estabelecer uma base técnica concreta para o trabalho até à entrega final.